|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPO | | |
| Alunos | **NOME** | **NÚMERO USP** |
| **1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

### 

1. Prepare a estrutura analítica - EAP (WBS) do projeto de construção do jardim apresentado na figura abaixo. Sabendo que o serviço compreende:
   * Desenvolver diferentes conceitos de projeto paisagístico e aprovar um deles com o cliente;
   * Instalar o sistema de irrigação
   * Instalar a cerca
   * Colocar plantas



**No laboratório, aprenda a utilizar o Project**

* 1. Aprenda a fazer a WBS no software
  2. Crie a WPS do exercício 1 no MsProject/ Project Libre.

1. Veja os exemplos de Termo de Abertura do Projeto Casa Eduardo & Mônica (Livro-texto - pg 72-75; 98-99).



Para o projeto do Trabalho em Grupo 1:

* 1. Desenvolva o Termo de Abertura (Escolha um dos *templates* disponíveis)
  2. Desenvolva a visão do projeto (fotos, desenhos, metáforas etc.). Não é para entregar, vocês precisarão de mais tempo para desenvolver para seu projeto, faz parte do relatório do T1
  3. Definam a lógica de decomposição da estrutura analítica do projeto (EAP) (*Work Breakdown Structure* - WBS). Justifique a decomposição feita. Não é para entregar, vocês precisarão de mais tempo para desenvolver para seu projeto, faz parte do relatório do T1
  4. Desenvolva a estrutura analítica do seu projeto do T1 utilizando MsProject/ Project Libre. Usem o laboratório para iniciar esta tarefa. Não é para entregar, vocês precisarão de mais tempo para desenvolver para seu projeto, faz parte do relatório do T1



