**EXERCÍCIO CPC17 - I**

Os dados da tabela a seguir referem-se à uma determinada obra de uma construtora, que foi contratada com preço fechado de $75.000. O critério para reconhecimento do lucro é o percentual de custo realizado da obra e o capital inicial é $5.000.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ano 1** | **ano 2** | **ano 3** | **ano 4** | **ano 5** | **ano 6** | **TOTAL** |
| Custo previsto da obra | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 50.000 |  |  |
| Custo realizado da obra | 15.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |  |  |
| Valores recebidos | 20.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 75.000 |

Pede-se:

* **Apurar os resultados e o fluxo de caixa de cada ano;**
* **Montar o balanço patrimonial ao final de cada ano.**

**EXERCÍCIO CPC17 - II**

Os dados da tabela a seguir referem-se à uma determinada obra de uma construtora, que foi contratada com preço fechado de $25.000. O critério para reconhecimento do lucro é o percentual de custo realizado da obra e o capital inicial é $500.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ano 1** | **ano 2** | **ano 3** | **ano 4** | **ano 5** | **ano 6** | **TOTAL** |
| Custo previsto da obra | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |  |  |
| Custo realizado da obra | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |  |  |
| Valores recebidos | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 4.000 | 25.000 |

Pede-se:

* **Apurar os resultados e o fluxo de caixa de cada ano;**
* **Montar o balanço patrimonial ao final de cada ano.**