SEP0171 Gerenciamento de Projetos

Lista 02 – Redes, Datas, folgas e Gantt

Prazo para entrega: 06.nov.2023 (7h30min)

INDIVIDUAL

Montar a rede, programação cedo e tarde, calcular as datas e as folgas, indicar o caminho crítico (inclusive na rede) e montar o gráfico de gantt.

ATIV. PREC. DUR. EV. INICIAL EV. FINAL t DIRETA PDI=Ci Ti Cf UDT=Tf PDT UDI DISP. FT FL FD FI A --- 2 B --- 3 C A 1 D A 4 E B 2 F E,D 3 G B 1 H C 5 J G 3 K F,H,J 4